ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №ДОГ-2026-03-0004

| г. Минск | «04» марта 2026 г. |
| --- | --- |

ЗАО ЕвроГрупп, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Хурс Артем Викторович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МСК Релайбл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хурс В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (в дальнейшем – «Правила»), утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450 (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется своими силами выполнить комплекс строительно-монтажных работ (далее - Работ) на объекте: «Prime HALL, расположенного по адресу: ул. Мележа 12» (далее – Объект) в соответствии с проектной документацией и Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Наименования работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, их объемы, стоимость и график производства работ содержатся в приложениях:

Приложение №1 Ведомость объемов и стоимости работ;

Приложение №2 Протокол согласования договорной цены;

Приложение №3 График строительства (производства работ);

Приложение №4 График платежей при строительстве (выполнении работ).

Указанные приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Объект – объект строительства «Prime HALL, расположенного по адресу: ул. Мележа 12».

1.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с разрешительной документацией, проектной документацией, Договором и его приложениями, действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе ТНПА, действующими в Республике Беларусь на момент выполнения работ.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения Работ, предусмотренных в п. 1.1. Договора:

начало выполнения Работ – 4 марта 2026 года

окончание выполнения Работ – 22 мая 2027 года

2.2. Сроки выполнения строительно-монтажных Работ (как начальный, так и конечный) могут изменяться Сторонами в случаях:

нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;

существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (Графика финансирования, приложение № 4);

несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;

по письменному соглашению Сторон;

выявления в ходе выполнения строительно-монтажных Работ, дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;

вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

2.3. Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном настоящем порядке и Правилами с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

2.4. Сроки выполнения Работ по договору не продлеваются в случае вины Подрядчика в приостановлении Работ, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. Все затраты, связанные с приостановкой строительства по указанному основанию, относятся на результаты хозяйственной и финансовой деятельности Подрядчика и Заказчиком не компенсируются.

К приостановлению Работ по вине Подрядчика относятся в том числе: запрещение (приостановление) работ на Объекте по решению органов (организаций) или лиц, осуществляющих технический, авторский, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за строительством с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов в которых будет указана вина Подрядчика, а также неисполнение (несвоевременное исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) договорами с третьими лицами, которые привели к приостановке работ на Объекте.

2.5. Подрядчик выполняет Работы собственными силами без привлечения субподрядчиков.

2.6. Основанием для заключения Договора является наличие следующих документов у Подрядчика:

– документов, подтверждающих право Подрядчика на осуществление строительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства;

– документов, подтверждающих наличие в штате аттестованных специалистов для выполнения работ собственными силами Подрядчика.

2.7. Для решения текущих вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, и строительства Объекта, Стороны вправе проводить производственные совещания с участием участвующих в строительстве лиц, результаты совещаний оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения Сторонами настоящего Договора и всеми участниками строительства Объекта.

2.8. Представителями Сторон при исполнении настоящего Договора признаются должностные лица органов управления, лица, уполномоченные доверенностью.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора определена по соглашению Сторон в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2) и Графиком строительства (производства работ) (Приложение 3). Цена договора включает в себя стоимость всего комплекса строительных работ согласно ведомости объемов и стоимости работ, включая все необходимые сопутствующие работы для получения результата, соответствующего требованиям технических нормативных актов и проектной документации; материалов; транспорта; эксплуатации машин и механизмов и иных затрат Подрядчика и составляет 0,00 (________________________________________________) с учетом НДС 20% - 42 940 000,00 (________________________________________________).

Цена Договора покрывает все расходы Подрядчика, необходимые для нормального функционирования и полного завершения строительных работ на Объекте, получения конечного продукта (результата работ), в том числе стоимость материальных ресурсов, затраты на транспортировку, а также пошлины, сборы, налоги.

3.2. Цена договора, отраженная в протоколе согласования договорной цены, является неизменной до завершения выполнения работ и может быть изменена только в случаях:

3.2.1. изменения по инициативе Заказчика проектной документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;

3.2.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены Договора, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

3.2.3. нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве;

3.2.4. полного или частичного отказа Заказчика от выполнения Работ с письменным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до момента начала выполнения конкретных видов работ;

3.2.5. выявления в ходе строительства дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией.

3.3. Стоимость работ, не предусмотренных настоящим Договором, выявленных Подрядчиком и необходимых для выполнения (дополнительные работы), не входит в цену настоящего Договора и подлежит оплате при условии предварительного согласования Сторонами необходимости их выполнения и их стоимости. Согласование необходимости выполнения дополнительных работ и их стоимости производится путем подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика Акта на дополнительные работы и прилагаемой к нему сметы.

Расчет стоимости дополнительных работ производится по Базе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 2022 года (далее – НРР 2022г.) на основании Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022).

3.4. Изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

3.6. Все расчеты по Договору осуществляются в белорусских рублях.

3.7. При срыве по вине Подрядчика срока строительства Объекта (выполнения строительных работ), установленного Договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик производит платежи Подрядчику в соответствии с Графиком платежей (Приложение №4).

4.2. Оплату за выполненные работы по настоящему Договору Заказчик производит в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приемки выполненных этапов работ на основании справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а) и акта сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2б).

Справки по форме С-3а, акты по форме С-2б и иные документы должны соответствовать формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

4.3. Оплата за материалы производится Заказчиком путём перечисления денежных средств в течении 5 (пяти) календарных дней после предоставления акта на основании товарно-транспортных накладных за недельный период с обязательным нахождением материалов на объекте.

4.4. Подрядчик обязан предоставить надлежащим образом оформленные акт сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании отчетного периода. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней рассмотреть предоставленные Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ, подписать их и заверить печатью.

4.5. Одновременно с актом сдачи-приемки работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию:

– надлежащим образом оформленную ведомость израсходованных материалов на производство работ в отчетном периоде;

– надлежащим образом оформленную ведомость смонтированного оборудования за расчетный период;

– исполнительную документацию, предусмотренную ТНПА;

– копии сертификатов соответствия, паспорта, акты испытаний и иные документы на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия;

– иные документы и документацию, имеющие отношение к выполнению работ.

4.6. За расчетный период принимается календарный месяц.

4.7. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

5.1. Заказчик обязан до начала выполнения строительно-монтажных работ, но не позднее трёх рабочих дней до начала работ передать полный комплект проектной документации в трёх экземплярах Подрядчику со штампом «к производству работ».

5.2. Заказчик, при внесении в проектную документацию изменений, обязан в течении трёх рабочих дней передать Подрядчику не менее 3 (трёх) экземпляров измененной документации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. надлежащим образом исполнять условия Договора;

6.1.2. предоставить Подрядчику по двухстороннему акту строительную площадку (фронт работ) до начала производства работ;

6.1.3. обеспечивать финансирование работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке надлежащим образом и качественно выполненные работы;

6.1.4. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного Договора;

6.1.5. в пределах своей компетенции содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;

6.1.6. выплачивать неустойку Подрядчику, предусмотренную настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств;

6.1.7. обеспечить производство строительно-монтажных работ электрической энергией, водоснабжением и иными коммунальными услугами;

6.1.8. принимать в установленном порядке надлежащим образом и качественно выполненные строительные работы;

6.1.9. при выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформить дефектный акт на гарантийный ремонт по форме С-23;

6.1.10. назначить приказом из числа своих сотрудников ответственного исполнителя для подписания актов выполненных работ и исполнительной документации.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения в случаях, предусмотренных законодательством;

6.2.2. осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

6.2.3. посещать Объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ;

6.2.4. требовать от Подрядчика информацию о ходе производства работ, о намечаемых конкретных датах завершения работ;

6.2.5. требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества;

6.2.6. отказаться от принятия результата Работ в случае выявления Работ ненадлежащего качества;

6.2.7. взыскать с Подрядчика неустойку в случае нарушения настоящего Договора Подрядчиком.

6.3. Подрядчик обязуется:

6.3.1. исполнять условия Договора;

6.3.2. выполнять Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

6.3.3. выполнять Работы в определенные Договором сроки;

6.3.4. обеспечить поставку на Объект материалов, изделий, необходимых для выполнения работ;

6.3.5. экономно использовать строительные материалы;

6.3.6. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку помещения от строительных отходов и мусора;

6.3.7. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору;

6.3.8. своевременно устранять за свой счет результат Работ ненадлежащего качества;

6.3.9. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, непредусмотренных проектной документацией;

6.3.10. передать Заказчику результат Работ в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего Договора;

6.3.11. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора;

6.3.12. возмещать Заказчику расходы за потребленную электроэнергию и воду на основании показаний счетчиков;

6.3.13. соблюдать действующее законодательство, регулирующее вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;

6.3.14. передать Заказчику исполнительную документацию не позднее 10 (десяти) календарных дней до приемки Объекта в эксплуатацию;

6.3.15. по завершении работ освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, строительных машин и оборудования.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. получать плату за выполненные Работы в соответствии с Договором;

6.4.2. приостанавливать выполнение Работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

6.4.3. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения в случаях, предусмотренных Договором и законодательством;

6.4.4. выполнять дополнительные работы при условии согласования их с Заказчиком;

6.4.5. взыскать с Заказчика неустойку в случае нарушения настоящего Договора Заказчиком.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка в эксплуатацию Объекта осуществляется в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять выполненные Работы либо отказаться от их приемки.

При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной.

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем.

8.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приёмки Заказчиком всего объема выполненных Работ по настоящему Договору.

8.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока на выполненные Работы, устраняются за счет Подрядчика.

8.4. Выявленные дефекты должны быть устранены Подрядчиком в срок, согласованный с Заказчиком. В случаях не устранения Подрядчиком ненадлежащего качества работ в указанный срок, Заказчик вправе привлекать для устранения выявленных недостатков третьих лиц с отнесением стоимости выполненных ими работ на счет Подрядчика.

8.5. Исчисление гарантийного срока на выполненные работы прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

8.6. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, повреждения третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик несет ответственность:

9.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ – 0,2% от стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

9.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более этой суммы.

9.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику:

9.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ – 1% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

9.2.2. за превышение по своей вине сроков передачи результата работ – 1% стоимости результата работ за каждый день просрочки;

9.2.3. за несвоевременное устранение дефектов – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в дефектном акте срока.

9.3. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны труда.

9.4. Подрядчик, нарушивший настоящий Договор, возмещает Заказчику все убытки, причиненные вследствие нарушения Договора, не покрытые неустойкой.

9.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по устранению результата строительных работ ненадлежащего качества Заказчик удерживает у Подрядчика обеспечение в виде удержания 1 (одного) процента от выполненных работ в каждом отчётном периоде.

10.2. Возврат Подрядчику обеспечения производится в следующем порядке: 50 (пятьдесят) процентов зарезервированных средств выплачиваются спустя год после завершения работ, оставшиеся 50 (пятьдесят) процентов ежегодно равными долями до истечения гарантийного срока.

10.3. Исчисление срока резервирования средств начинается с первого дня гарантийного срока эксплуатации Объекта.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное и частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: война, гражданская война, стихийные бедствия, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения Договора.

11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления.

11.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путём заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном пунктом 74 Правил.

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктом 76 Правил.

12.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 77-78 Правил.

12.4. Сторона вправе отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных пунктом 79 Правил.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор, Приложения к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. При расхождении условий настоящего Договора с условиями, содержащимися в Приложениях к нему, приоритет имеют условия Договора.

13.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

13.4. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов, иных событиях, влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.

13.5. Приложения к Договору:

Приложение 1. Ведомость объемов и стоимости работ;

Приложение 2. Протокол согласования договорной цены;

Приложение 3. График строительства (производства работ);

Приложение 4. График платежей при строительстве (выполнении работ);

Приложение 5. Аттестат соответствия на выполняемые работы.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: ООО «МСК Релайбл» Адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 4 УНП: 193607959 Текущий (расчетный): BY91ALFA30122B38250010270000 в BYN в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 E-mail: MCK-Reliable@yandex.ru тел.: +375444543857 Директор ___________ В.И. Хурс | ЗАКАЗЧИК: ЗАО ЕвроГрупп УНП: 789456123; ОКПО: ____ ул. Красковская 48 78789779897987 в БеларусБанк, БИК: 4545 E-mail: dastyni88@gmail.com тел.: 29 915-47-83, факс: Директор ___________ Хурс Артем Викторович |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору строительного подряда №ДОГ-2026-03-0004

от «04» марта 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Итого без НДС: 214 700 000,00 BYN

НДС 20%: 42 940 000,00 BYN

Итого с НДС: 0,00 BYN

Сумма прописью: ________________________________________________

| ПОДРЯДЧИК: Директор ___________ В.И. Хурс | ЗАКАЗЧИК: Директор ___________ Хурс Артем Викторович |
| --- | --- |